关于山水闲庭小区、观江樾小区两个地块 EPC配电工程（山水闲庭小区）水平定向钻进敷设管道施工

招标文件

发 包 人：安徽名都电力工程有限公司

编制日期：2024年1月13日

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	5

第三章  开标、评标和定标	7

第四章  开标、评标和定标	7

第五章 投标文件格式	8

第六章 施工图纸	13

第一章  招标公告

1.招标条件：

安徽名都电力工程有限公司为加强对工程项目的管理，更好的完成各项工程建设任务，现对山水闲庭小区、观江樾小区两个地块 EPC配电工程（山水闲庭小区）水平定向钻进敷设管道施工采取招标方式，择优选择一家施工单位，招标人为安徽名都电力工程有限公司。

2.项目概况与招标范围：

2.1 项目名称及概况：

1）项目名称：山水闲庭小区、观江樾小区两个地块 EPC配电工程（山水闲庭小区）。

2）项目地址：宣城市宣州区。

3）项目概况：山水闲庭小区、观江樾小区两个地块 EPC配电工程（山水闲庭小区）。

2.2 招标范围及内容：

1）12*фmpp160水平定向钻进敷设管道施工。暂定工程量为55米/孔，现场为12孔,具体详见图纸;管材为MPP管。

2.3承包方式：

1）材料均由施工单位提供，但需要符合质量要求，并服从业主单位监理管理要求，包括但不仅限于提供各类合规证书、检测报告，以及现场抽查送检。

2.4付款方式

1）工程结束后，工程量经现场测量核实，价款经甲方审定后，支付工程结算价款的95%，余款5%为工程质保金，质保期为贰年。

2.5计划工期: 15 个日历天，施工进场日起算(具体以招标人工程部指令为准)。

2.6质量标准及工期：质量标准为合格。

2.7投标响应有效期：60天。

2.8本项目控制价为：200元/米/孔（含淤泥清除及绿化恢复）。

2.9投标人报价：投标人参照招标人发布的暂定控制价、施工图纸等，报送投标价。

3.工程结算

3.1根据现场实际工程量据实结算，单价执行投标报价。

3.2 税率：9%。

4.投标人资格要求

4.1投标人：提供营业执照、建筑业企业资质证书、安全生产许可证。

4.2本次招标不接受联合体投标。

5.资格审查方式

5.1资格审查方式：资格后审。

6.招标文件获取及投标文件的递交

6.1招标文件在安徽名都电力工程有限公司官网自行下载（http://www.ahmddl.com/）。

6.2投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年1月17日15时00分，地点为安徽名都电力工程有限公司采购部。

6.3送达方式：通过邮寄或送达的方式递交。

6.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7.联系方式

招标人：安徽名都电力工程有限公司

地址：安徽省宣城市经济技术开发区三棵树路

联系人：潘丽萍

联系电话：0563-2833618

2024年1月13日

# 第二章  投标人须知

| 序号 | 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 招标人 | 安徽名都电力工程有限公司 |
|  | 项目名称 | 山水闲庭小区、观江樾小区两个地块 EPC配电工程（山水闲庭小区） |
|  | 服务地点 | 宣城市（项目所在地） |
|  | 资金来源 | 企业自有资金 |
|  | 资金落实情况 | 已落实 |
|  | 招标范围 | 详见招标公告 |
|  | 计划工期 | 详见招标公告 |
|  | 质量要求 | 满足招标人要求 |
|  | 投标人资质条件 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受 |
|  | 踏勘现场 | 根据项目需求 |
|  | 投标预备会 | √不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
|  | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止日期前2天 |
|  | 招标文件澄清、修改的发布形式 | □书面形式 ☑网上发布 |
|  | 偏离 | √不允许 □允许 |
|  | 招标文件的组成材料 | 招标文件应包括下列内容： - 招标公告 - 投标人须知 （3）开标、评标和定标 （4）投标文件格式 （5）施工图纸 （6）合同范本 |
|  | 澄清、修改招标文件的截止时间 | 开标前2天 |
|  | 投标截止时间 | （北京时间）2024年1月17日15时00分 |
|  | 投标文件的组成材料 | 投标文件应包括下列内容： 1、投标函 2、承诺书 3、授权委托书 4、投标廉政承诺书 5、投标人认为需要提交的其他资料 |
|  | 定标方法 | 详见第三章 开标和定标 |
|  | 投标有效期 | 60天 |
|  | 投标文件份数 | 壹份 |
|  | 投标文件要求 | 投标文件的签字、盖章应符合招标文件给定的格式和要求，投标文件的封面须有投标单位盖章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 |
|  | 封套上应载明的信息 | 所有封袋上都应写明：（项目名称）投标文件、投标人名称、招标人名称、在2024年1月17日15时00分前不得开启 投标文件胶装，封袋必须密封，并加盖单位公章 |
|  | 递交投标文件地点 | 详见招标公告 |
|  | 是否退还投标文件 | √否 □是 |
|  | 开标时间和地点 | 详见招标公告 |
|  | 开标程序 | 详见第三章 |
|  | 招标文件中所有资料，包括投标人须提供的证件、证明材料、资格审查材料均以装订在投标文件中加盖了投标人公章的复印件为准。 |  |
|  | 招标人对本招标文件具有最终解释权。 |  |

- 需求清单

| 序号 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12*фmpp160 MPP管 | 米/孔 | 55米/孔 | 详见图纸 |

注：请投标人根据图纸及需求清单要求，在规定期限内进行投标报价。

第四章  开标、评标和定标

一、开标

1、由招标采购小组成员开标；

2、所有投标人代表应在规定时间前递交投标文件，逾期不予接受。

二、开标程序

招标人将在监督人的监督下按下列程序组织开标，具体程序如下：

1、宣布投标截止时间到。

2、招标人检查投标文件的密封及胶装情况。

3、公布投标人名称、投标报价等内容。

三、评标程序

1、资格评审：提供营业执照、建筑业企业资质证书、安全生产许可证。

2、形式、投标性评审：不高于控制价，否则为无效投标报价。

四、流标条件

1、有效报价不满足三家时，本次招标作流标处理。

五、定标（确定中标候选人）

1、根据分包单位的报价，根据低价中标原则确定中标单位，若报价相同，则由招标人通过商务约谈或二次报价等方式确定中标人。

第五章 投标文件格式

山水闲庭小区、观江樾小区两个地块 EPC配电工程（山水闲庭小区）水平定向钻进敷设管道施工

投  标  文  件

投 标 人：                 （盖公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

- 1、投标函

：（招标单位名称）

（一）我方已充分阅读并理解贵方山水闲庭小区、观江樾小区两个地块 EPC配电工程（山水闲庭小区）水平定向钻进敷设管道施工招标文件及所载相关内容要求，愿意并参加此次投标。

（二） 我方此次投标报价及其他相关承诺为：

投标报价为：          元。（总价为暂定价格，单价固定）后附报价明细。

（三）我公司将严格按照我公司执业守则，按照国家相关法规、规范及我方制定的要求进行服务，在保证质量、安全的前提下，确保工程按期交付。

（四）贵单位的招标文件和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

投标单位：                           （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：             （签字或盖章）

日期：     年    月    日

附：

| 水平定向钻进敷设管道报价单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 规格型号 | 工作量 | 单价 | 总价（元） | 备注 |
| 山水闲庭小区、观江樾小区两个地块 EPC配电工程（山水闲庭小区） | 12*фmpp160 55米/孔 | 660米 |  |  | 固定单价，按实结算（报价含淤泥清除及绿化恢复） |
| 总计 |  |  |  |  |  |

注：报价含管材，管材为MPP材质，含税，含施工等。

- 2、承诺书

致招标人：

在认真研究了          （项目名称 ） 施工招标文件后，我们作出如下郑重承诺：

1、全面响应招标文件的各项要求。

2、承诺不将承包工程进行分包或转包，一经发现，业主有权终止合同，并扣除本工程履约保证金。我单位立即无条件撤离施工现场，所造成的损失由我单位自负。

3、承诺投标文件上确定的施工建造师、参加本工程施工的技术负责人、在成交后及施工过程中不替换。如发现替换，业主有权终止合同。我单位立即无条件撤离施工现场，所造成的损失由我单位自负。

4、承诺投标时已对工程现场及周围环境进行踏勘，充分了解工地位置、地上地下情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，成交后不得以不了解现场情况为由，要求增加造价、索赔或延长工期。

5、我方一旦被选定为承包人，按时签订合同，绝不违背你方交易文件和我方投标文件。如有违背你方可选择其他成交候选人，并扣除我方保证金，保证金不足弥补你方损失的，由我方无条件补偿。

6、我方承诺，对该项目的报价作为成交合同价，投标人已认真复核，同意按此价作为成交报价。一旦成交，合同价按成交价执行；工程量按实际发生计量，结算时，各项固定单价作为合同实施的依据。

7、我方完全理解并接受招标人对本工程在招标时间上的安排，并对此无异议。

投标单位：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

年     月     日

- 3、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明（身份证复印件）

投标单位：                                       （盖单位章）

法定代表人：                                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                      （签字）

身份证号码：

年       月       日

- 投标廉政承诺书

为了积极配合招标工作,有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生,确保招标工作的公平、公正,我公司承诺如下事项:

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

3、按照招标文件规定的方式进行投标,不隐瞒本单位投标资质的真实情况,投标资质符合规定。保证不会以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标。

4、不以任何方式向招标人员或者评标成员赠送礼品、礼金及有价证券。不得邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动。不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用。不进行可能影响招标公平、公正的任何活动。

5、不向贵公司涉及招标的部门及个人支付好处费、介绍费。购置或提供通讯工具、交通工具、电脑等。

6、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等索贿行为,坚决予以抵制,并及时举报。

7、我方自愿将本承诺书作为投标文件组成部分,且具有同等的法律效力。

8、若违反上述承诺或违反有关法律法规以及有关规定,我方自愿永久放弃参与贵公司的所有业务往来。

9、本承诺书自签署之日起生效。

投标单位：                 （盖单位章）

法定代表人或委托的代理人：          （签名）

2023年  月  日

5、投标人认为需要提交的其他资料

第六章    施工图纸（另附）

第七章   合同模板

水平定向钻进敷设管道施工工程承包合同

甲方：

乙方：

因工程建设需要，甲方委托乙方施工顶（拖）管工程任务，为强化工程项目管理，明确责任与经济分配原则，经友好协商，双方一致同意，签订本协议以下条款，作为双方共同履行并承担法律与经济责任的依据。

一、工程名称及地点：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包内容及方式：

（1）承包方式： 包工包料。

（2）工程数量：暂定55米/孔，共12孔，工程结束后据实结算。

（3）工程内容：12*фmpp160水平定向钻进敷设管道施工（含淤泥清除,绿化恢复）。暂定工程量为55米/孔，现场为12孔，具体详见图纸;管材为MPP管。

（4）质量要求：　保证贯通及图纸要求　。

二、规格型号及材质：

12*ф160水平定向钻进敷设管道（含材料），管材为MPP管。

三、合同价款

1、合同单价：       元/米/孔。

2、合同总价（暂定）：         （￥：           元），最终工程价款根据现场实际工程量据实结算。

四、付款与结算方式：

工程结束后，工程量经现场测量核实，价款经甲方审定后，支付工程结算价款的95%，余款5%为工程质保金，质保期为贰年。

五、双方责任：

（一）、甲方权利和义务

1、甲方委托     同志（手机：            ）对本《工程项目施工承包合同》的内容负责全面施工监督 ，对乙方履行该合同的情况进行全方位、全过程的支、服务、监督、管理、协调和控制：

2、甲方为乙方提供施工所需的坐标、放线及水平标高点

（二）、乙方权利和义务

1、乙方委托      同志（手机：             ）对本合同的内容负责全面施工监督，对乙方履行该合同的情况进行全方位、全过程的支持、服务、监督、管理、协调和控制，按该工程的规模和甲方要求组建强有力的项目管理班子；

甲方责任：

1、负责提供施工图纸。

2、工程完工后双方现场确认工作量；

3、负责工程款及时支付以及竣工验收结算；

乙方职责：

1、合同签订后，在甲方要求的时间内进场，钻进敷设管道完工时间为10个工作日施工全部贯通结束，如遇特殊情况另论；

2、按甲方要求及图纸要求精心组织施工，保质按期完成任务；

3、必须服从甲方领导及现场管理人员管理；

4、文明施工，安全生产；

5、现场施工按城市占破道管理制度执行；

6、乙方负责做好地下管线情况调查，如在施工过程中因对地下设施情况不详，造成事故或意外损失，均有乙方承担一切责任和损失，不得以任何理由要求甲方做出经济补偿。

六、其它：

1、合同外工程量添加，双方签订补充协议；

2、本合同未尽事宜，须由甲乙双方协商补充，补充条款与本合同条款具有同等的法律效力。

3、合同双方如发生争议，友好协商解决，不能达成一致在甲方所在地法院诉讼。

4、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效，工程竣工结清价款后自动失效。

甲方（签章）：							乙方（签章）：

甲方代表：								乙方代表：

日期：2024年　　月　　日			日期：2024年　月　　日

水平定向钻进敷设管道施工安全生产协议书

协议双方：

管理方：                      （以下简称甲方）

被管理方：                      （以下简称乙方）

为贯彻“安全第一、预防为主、齐抓共管”方针，根据《中华人民共和国安全生产法》，结合本工程实际情况和甲方需要，依据顶（拖）管工程承包合同委托乙方施工钻进敷设管道工程。确保施工中人员、设备工程项目安全顺利进行，明确甲、乙双方安全职责，经双方协商一致，本着公平、公正，并依据有关法律法规规定，签订本安全生产协议。

项目名称：

项目地点：

甲方项目安全负责人：

乙方项目安全负责人：

一、甲、乙双方必须认真执行国家有关安全生产法规，加强安全管理，确保安全施工。

二、甲、乙双方要认真执行宣城市建委、供电公司相关的安全规定和国家相关有关安全规程制度。

三、甲方安全责任

1、开工前对乙方进行施工安全技术交底；协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务；检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

2、甲方指派       同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。

3、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。

4、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

5、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担。

（1）人身伤亡事故。

（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故。

（3）发生厂内火灾事故。

（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的。

（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

四、乙方安全责任

乙方作为工程项目的施工用人单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

1、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。

2、乙方要建立各类人员登记表（包括身份证复印件），并报甲方备案，避免人员的随意流动和频繁更换，进入现场的乙方作业人员年龄应在18-50周岁，老、弱、病、残和未成年人严禁录用，文盲者限制使用工种和工作范围。凡已在甲方注册的乙方人员不得随意更换。施工期间，乙方人员应服从并遵守有关规章制度。乙方必须自行完成其劳务工作。

3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性；乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

4、施工期间，乙方应设有专职安监人员，（少于30人者设兼职）。乙方指派        作为安全工作联系人。

5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。

6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。

10、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

11、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

12、乙方施工过程中发生人生伤亡、电网和设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查；发生安全事故，乙方除立即报告其隶属上级外，还要立即报告甲方，负责事故救援及现场的保护工作，并按“四不放过”的原则对未遂、记录、轻伤事故进行调查、分析、处理，落实防范措施。

13、甲乙双方联系方式及报价时间：甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于4小时内予以报价。

五、附则

1、本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决;若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。

2、本协议书一式肆份，甲、乙方各执贰份，自双方签字后生效。

甲方：                             乙方：

法人代表或委托人：                 法人代表或委托人：

签订时间：   年   月   日